# Phần 1 Phân tích

Tính Planning Capacity sau khi Hà báo nghỉ

Tú 60 trừ 6 còn 54 giờ

Vy 60 trừ 0 còn 60 giờ

Khoa 54 trừ 4 còn 50 giờ

Hà nghỉ 2 ngày nên còn 8 ngày nhân 6 bằng 48 giờ

Tổng Planning Capacity là 54 cộng 60 cộng 50 cộng 48 bằng 212 giờ

Khoảng Velocity dùng để dự báo là từ 15 đến 20 Story Point

# Phần 2 Thiết kế

Sprint Goal Hoàn thiện thanh toán bằng ví RikkeiPay và tự động hoàn tiền khi hủy chuyến

Các PBI chọn vào Sprint là PBI 1 PBI 2 và PBI 3 tổng cộng 16 Story Point

Lý do không chọn PBI 4 vì nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng

Lý do không chọn PBI 5 vì giao diện Tết không hợp với mục tiêu Sprint

Lý do không chọn PBI 6 vì việc chat với tài xế không liên quan đến việc thanh toán đợt này

# Phần 3 Phân rã

Task 1 Xây dựng API hoàn tiền vào ví Đầu ra là API gọi thành công và tiền về đúng tài khoản test

Task 2 Làm giao diện hiển thị tiền hoàn trên app Đầu ra là app hiển thị đúng số tiền được hoàn lại

Task 3 Viết Integration Test cho luồng hoàn tiền Đầu ra là kịch bản test tự động chạy báo xanh hết các trường hợp